ISHAS

PROJECT BLUEPRINT

Integrated Safety & Health Assessment System / Smart Safety Assessment

Basis dokumen Proposal Usulan Penelitian Tahun 2026 - Program Pendanaan Inovasi UNIDA Gontor, dianalisis dari teks, tabel, diagram, mockup visual, roadmap, jadwal, dan rekapan diskusi proyek.

Status Working Blueprint. Parameter ilmiah final (indikator, bobot, formula indeks, threshold, missing-value rule, recommendation rule) belum seluruhnya tersedia dan tidak boleh diasumsikan.

Baseline: 1 September 2026
Dokumen induk untuk patokan development, validasi requirement, dan koordinasi tim.

# Cara membaca blueprint ini

Klasifikasi sumber [PROPOSAL] tertulis eksplisit; [VISUAL] berasal dari diagram/tabel/mockup; [DISKUSI] keputusan kerja dari percakapan; [REKOMENDASI] rancangan teknis; [OPEN] belum final dan perlu konfirmasi.

Ringkasan eksekutif dan konteks penelitian

Analisis visual: roadmap, diagram alir, dashboard, risk map, jadwal

Scope sistem, role, requirement, data model, workflow, scoring

Security, testing, open questions, inkonsistensi proposal

Roadmap development yang dapat dimulai sekarang dan Definition of Done

# Ringkasan eksekutif

ISHAS dirancang sebagai sistem digital untuk pengumpulan data, penilaian otomatis, penghitungan indeks K3L pesantren, visualisasi risiko, rekomendasi perbaikan, pelaporan, dan monitoring berkelanjutan. Basis ilmiahnya berasal dari integrasi Safety Assessment Tool (SAT) 1.0 dan Safety Assessment Model for Islamic Boarding School (SAM i-SAFE), kemudian divalidasi dan digunakan untuk menyusun ISHAS Index / Safety Assessment Index.

Secara software, pekerjaan dapat dimulai sekarang pada lapisan yang tidak bergantung pada formula final: fondasi aplikasi, autentikasi, role/permission, master pesantren, konfigurasi instrumen, versioning, audit trail, form engine, dan kerangka dashboard. Namun, scoring final tidak boleh dikunci sebelum tim penelitian memberikan indikator final, bobot, formula indeks, kategori risiko, aturan missing value, dan recommendation rule.

Keputusan teknis utama dari diskusi adalah membuat sistem configurable melalui dashboard Admin Sistem. Admin dapat mengelola instrumen dalam status Draft, tetapi instrumen yang sudah Published harus dikunci. Perubahan ilmiah dilakukan melalui versi baru agar hasil assessment lama tetap reproducible dan tidak berubah diam-diam.

Visual proposal memperkaya kebutuhan software secara signifikan: sumber data mencakup survei/kuesioner, observasi lapangan, dokumen/kebijakan, data insiden, dan sensor/IoT opsional; input dapat manual Web/Mobile, import Excel/CSV, atau API/integrasi; keluaran mencakup laporan evaluasi K3L, risk mapping interaktif, rekomendasi, ekspor PDF/Excel, dan notifikasi peringatan. Visual juga menampilkan pengguna seperti pengelola pesantren, Tim K3/Satgas, pimpinan yayasan, pemerintah/Kemenag, dan peneliti/auditor.

# 1. Konteks penelitian dan tujuan proyek

## 1.1 Masalah yang hendak diselesaikan [PROPOSAL]

Pesantren memiliki karakteristik asrama dengan aktivitas 24 jam dan menghadapi potensi risiko yang mencakup keselamatan bangunan, kebakaran, instalasi listrik, sanitasi, kualitas lingkungan, kesiapsiagaan bencana, serta kesehatan fisik dan psikososial. Proposal menilai monitoring yang ada belum menghasilkan informasi kuantitatif yang cukup untuk prioritas pembinaan.

SAT 1.0 telah menyediakan kerangka awal tetapi penerapannya masih manual dan belum terintegrasi pelaporan. SAM i-SAFE memperluas indikator keselamatan untuk konteks institusi berasrama. Penelitian 2026 menargetkan integrasi keduanya dan transformasi menjadi sistem digital ISHAS.

## 1.2 Tujuan produk software [PROPOSAL]

Sistem berbasis web ditujukan untuk:

pengumpulan data assessment K3L;

perhitungan skor otomatis;

pembentukan indeks keselamatan/ISHAS Index;

klasifikasi tingkat K3L/risiko;

visualisasi dashboard dan risk mapping;

rekomendasi perbaikan;

laporan evaluasi;

monitoring kondisi K3L dari waktu ke waktu.

## 1.3 Basis ilmiah yang bukan tanggung jawab software untuk diciptakan [PROPOSAL]

Penelitian menggunakan expert judgment, Content Validity Index (CVI), Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), dan Cronbach's Alpha. Hasil ilmiah inilah yang menentukan indikator valid dan dasar pembentukan indeks. Software bertugas mengimplementasikan parameter yang telah disahkan, bukan menggantikan proses validasi tersebut.

## 1.4 Peran mahasiswa pengembang [PROPOSAL]

Farrel Ghozy Affifudin dicantumkan sebagai mahasiswa yang membantu pengembangan dashboard digital Safety Assessment untuk pesantren, uji coba sistem, dan data pendukung penelitian. Karena itu blueprint ini berorientasi pada implementasi software yang traceable terhadap proposal.

# 2. Analisis visual proposal

## 2.1 Roadmap penelitian sampai 2030 [VISUAL]

Gambar A. Roadmap dan Target TKT sampai 2030 - sumber visual proposal PDF page 7.

Gambar roadmap pada PDF page 7 memperlihatkan:

2023-2025: identifikasi masalah, pengembangan kerangka konsep, dan penentuan dimensi instrumen; luaran antara lain model konseptual dan dimensi instrumen ISHAS versi awal.

2026: validasi dan digitalisasi; pengembangan indikator/pembentukan indeks dan pengembangan sistem ISHAS berbasis dashboard digital; visual menandai Target TKT 6.

2027: implementasi lebih luas, validitas eksternal, sensitivitas indeks, evaluasi penerimaan pengguna, penyempurnaan sistem; Target TKT 7.

2028-2029: integrasi analitik lanjut dan smart monitoring, termasuk prediksi risiko real-time dan sistem rekomendasi; target pada visual tetap TKT 7.

2030: transformasi sistemik dan replikasi nasional, termasuk integrasi ISHAS dengan kebijakan internal pesantren, model adopsi, dan rekomendasi kebijakan; Target TKT 8.

Implikasi software: versi 2026 harus dipandang sebagai purwarupa teruji/tervalidasi, bukan produk nasional final. Desain data perlu memungkinkan evolusi instrumen dan analitik tanpa merusak data lama.

## 2.2 Diagram alir metode penelitian [VISUAL + PROPOSAL]

Gambar B. Diagram Alir Penelitian - sumber visual proposal PDF page 8.

Gambar alir pada PDF page 8 membagi penelitian menjadi lima tahap:

Integrasi model dan penyusunan draft pedoman K3L.

Validasi pedoman pengukuran melalui expert judgment dan uji validitas/reliabilitas.

Penyusunan ISHAS Index: bobot, skor komposit, klasifikasi K3L.

Pengembangan dashboard/sistem ISHAS: pengumpulan data, skor otomatis, risk mapping, rekomendasi, laporan real-time.

Implementasi dan validasi purwarupa: functional testing, UAT, validasi lapangan, evaluasi sensitivitas indeks, lalu penyempurnaan.

Di sisi kanan diagram, analisis data dipisahkan menjadi validitas isi (CVI), validitas konstruk (EFA/CFA), reliabilitas (Cronbach's Alpha), analisis indeks komposit, dan analisis implementasi.

Implikasi software: jangan mencampur perhitungan statistik penelitian untuk pembentukan instrumen dengan runtime scoring aplikasi. Aplikasi harus menerima hasil final dari proses ilmiah tersebut sebagai konfigurasi terkontrol.

## 2.3 Gambar konsep dashboard ISHAS [VISUAL]

Gambar C. Kerangka Konsep Sistem Dashboard ISHAS - sumber visual proposal PDF page 10.

Gambar konsep pada PDF page 10 memberi rincian paling konkret tentang sistem.

Sumber data yang divisualkan:

Survei & Kuesioner

Observasi Lapangan

Dokumen & Kebijakan

Data Insiden

Sensor/IoT (optional)

Cara input yang divisualkan:

Input manual Web/Mobile

Import Excel/CSV

API/Integrasi Sistem

Panel dashboard yang divisualkan:

Indeks K3L terintegrasi (contoh mockup 78,5; kategori BAIK; skala 0-100)

Skor per dimensi (4 dimensi SAT)

Risk Map dengan legenda risiko tinggi/sedang/rendah

Tren indeks

Skor per aspek

Distribusi risiko

Rekomendasi prioritas

Fitur utama yang divisualkan:

Penilaian Otomatis

Monitoring Real-time

Notifikasi & Peringatan

Laporan & Unduh

Manajemen Tindak Lanjut

Manajemen Pengguna

Output yang divisualkan:

Laporan Evaluasi K3L

Risk Mapping Interaktif

Rekomendasi Perbaikan

Ekspor Data (PDF/Excel)

Notifikasi Peringatan

Kelompok pengguna yang divisualkan:

Pengelola Pesantren

Tim K3 / Satgas

Pimpinan Yayasan

Pemerintah / Kemenag

Peneliti / Auditor

Mesin pengolahan data yang divisualkan:

Validasi Data → Scoring Indikator → Pembobotan → Perhitungan Indeks Terintegrasi → Klasifikasi Risiko → Generasi Rekomendasi.

Arsitektur yang divisualkan:

Client (Web/Mobile) → Application Server (Backend) → Database Server (Data Relasional) → File Storage (Dokumen & Gambar) → Analytical Engine (Algoritma Scoring & Risiko).

Keamanan yang divisualkan:

Autentikasi & Autorisasi, Enkripsi Data, Audit Trail, Backup & Recovery.

Standar/rujukan yang divisualkan:

Gambar mencantumkan PerGub Jatim No. 43/2023, Permenag No. 13/2014, SNI terkait K3, model integrasi SAT 1.0 + indikator SAM i-SAFE, dan metodologi PDCA. Detail legal/standar tersebut harus dikonfirmasi sebelum dijadikan rule aplikasi.

Catatan penting: contoh angka 78,5, kategori BAIK, dan skala 0-100 adalah bagian dari mockup visual. Proposal tekstual tidak menetapkannya sebagai formula final. Karena itu angka tersebut tidak boleh dijadikan aturan scoring tanpa konfirmasi.

## 2.4 Risk mapping: apa yang dapat disimpulkan dari gambar [VISUAL + OPEN]

Visual Risk Map menggunakan ilustrasi denah/area dengan marker dan legenda risiko tinggi/sedang/rendah. Ini memberi indikasi kuat bahwa yang diinginkan bukan sekadar heatmap daftar indikator, tetapi suatu pemetaan area/fasilitas. Namun proposal tidak menjelaskan apakah implementasi final menggunakan denah statis, koordinat area internal, GIS, atau jenis representasi lain. Desain database sebaiknya tidak memaksa satu opsi sebelum dikonfirmasi.

## 2.5 Jadwal penelitian [VISUAL]

Gambar D. Jadwal Penelitian - sumber visual proposal PDF page 11.

Tabel jadwal pada PDF page 11 menempatkan aktivitas sebagai berikut:

Bulan 1: koordinasi tim.

Bulan 2: penurunan indikator dari standar/pedoman SAT 1.0.

Bulan 2-3: FGD dan validasi pakar indikator.

Bulan 3-4: penyusunan instrumen/kuesioner SAT 2.0.

Bulan 4-5: uji validitas isi (CVI).

Bulan 5-6: uji validitas konstruk & reliabilitas.

Bulan 6-8: penyusunan indeks keselamatan.

Bulan 7-9: pengembangan sistem digital Smart SAT.

Bulan 9-10: analisis data & interpretasi.

Bulan 10-12: penyusunan laporan & publikasi.

Implikasi: jadwal formal menempatkan pengembangan sistem pada bulan 7-9, tetapi secara engineering kita dapat mengerjakan scaffolding lebih awal selama parameter ilmiah belum dibekukan dan tidak diperlakukan sebagai hasil penelitian final.

# 3. Batas antara kebutuhan ilmiah dan kebutuhan software

## 3.1 Parameter ilmiah yang harus datang dari tim penelitian [OPEN]

Software tidak boleh mengarang:

daftar dimensi final;

daftar indikator final;

jenis dan skala jawaban;

bobot indikator/dimensi;

formula normalisasi;

rumus indeks komposit;

reverse scoring;

aturan data kosong/N/A;

threshold kategori K3L/risiko;

recommendation rule;

definisi final risk mapping.

## 3.2 Bagian software yang dapat dibangun sekarang [DISKUSI/REKOMENDASI]

repository dan struktur project;

autentikasi;

role/permission model;

master data pesantren;

admin dashboard shell;

instrument builder configurable;

instrument versioning dan locking;

audit trail;

generic assessment form engine;

file/evidence storage foundation;

generic scoring interface/contract tanpa formula final;

dashboard layout berbasis placeholder/dummy data yang jelas diberi label;

history/report framework;

automated tests untuk behavior generik.

## 3.3 Prinsip admin configurability [DISKUSI]

Admin Sistem boleh memiliki akses luas untuk konfigurasi, tetapi akses luas tidak sama dengan hak mengubah data penelitian tanpa jejak.

Aturan kerja yang disepakati:

Draft instrument: dapat diedit.

Published instrument: dikunci.

Perubahan ilmiah setelah publish: buat versi baru.

Assessment menyimpan versi instrumen.

Hasil assessment historis tidak dihitung ulang diam-diam ketika konfigurasi baru terbit.

Koreksi data final harus melalui mekanisme terkontrol dan audit trail.

Contoh lifecycle:

Draft -> Published (locked) -> Archived ¦ +-- butuh perubahan -> clone/new version -> Draft -> Published

# 4. Scope sistem target

## 4.1 Modul inti

Authentication & Authorization

User/Role Management

Pesantren Management

Instrument & Version Management

Assessment Form & Data Collection

Scoring & ISHAS Index Engine

Risk Classification & Risk Mapping

Dashboard & Analytics

Recommendation Engine

Follow-up Management

Monitoring & History

Notification & Warning

Reporting & Export

Audit Trail

Backup/Recovery & operational administration

## 4.2 Out of scope sementara / future-oriented

AI/LLM generatif sebagai komponen wajib: tidak diwajibkan proposal 2026.

Prediksi risiko real-time berbasis model cerdas: roadmap menempatkannya pada 2028-2029.

Sensor/IoT: visual menandainya optional.

Integrasi API ke sistem eksternal: konsep tersedia, target sistem eksternal belum ditetapkan.

Native mobile app: visual menyebut Web/Mobile, tetapi bentuk implementasi final belum ditetapkan. Responsive web/PWA dapat dievaluasi sebelum native app.

# 5. Role dan hak akses

| Role | Basis | Fungsi awal |
| --- | --- | --- |
| Admin Sistem | REKOMENDASI | Mengelola konfigurasi teknis, akun, master data, instrumen draft, versi, audit, dan operasional sistem. Role ini tidak disebut eksplisit di proposal dan perlu disepakati tim. |
| Asesor | PROPOSAL | Mengisi formulir digital penilaian K3L. |
| Pengelola Pesantren | PROPOSAL/VISUAL | Mengisi data penilaian dan memonitor hasil/perkembangan K3L pesantren. |
| Tim K3 / Satgas | VISUAL | Pengguna keluaran dashboard; terlibat dalam tindak lanjut keselamatan. |
| Pimpinan Yayasan | VISUAL | Pengguna keluaran/monitoring tingkat manajemen. |
| Pemerintah / Kemenag | VISUAL | Pemangku kepentingan eksternal yang dapat memanfaatkan keluaran sesuai hak akses. |
| Peneliti / Auditor | VISUAL | Pengguna untuk analisis, audit, validasi, dan penelitian. |

Role berikut dipisahkan antara yang benar-benar terlihat di proposal dan role teknis yang kita tambahkan.

## 5.1 Catatan Admin Sistem

Proposal tidak secara eksplisit menyebut role bernama Admin. Role ini adalah rekomendasi teknis agar konfigurasi dan operasional sistem dapat dikelola. Karena itu hak Admin harus disepakati bersama tim penelitian sebelum dianggap requirement final.

Admin sebaiknya boleh:

mengelola akun/role;

mengelola master pesantren;

membuat versi instrumen baru;

mengubah instrumen Draft;

mengelola konfigurasi non-ilmiah;

melihat audit log dan status sistem.

Admin sebaiknya tidak boleh tanpa mekanisme khusus:

mengubah instrumen Published secara langsung;

mengubah skor hasil assessment manual;

menghapus jejak historis penelitian;

mengganti formula/bobot yang sudah digunakan tanpa membuat versi baru;

mengedit assessment final tanpa alasan dan audit trail.

# 6. Functional Requirements Baseline

Authentication

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-AUTH-001 | Sistem menyediakan autentikasi pengguna. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Gambar konsep sistem, bagian Keamanan Sistem: Autentikasi & Autorisasi |

Authorization

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-AUTH-002 | Sistem menerapkan otorisasi berbasis role/permission. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Gambar konsep sistem, Keamanan Sistem |

User Management

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-USR-001 | Sistem menyediakan manajemen pengguna. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Gambar konsep sistem, Fitur Utama: Manajemen Pengguna |
| FR-USR-002 | Admin Sistem dapat membuat, mengubah, menonaktifkan akun dan menetapkan role. Basis: REKOMENDASI ¦ Priority: Should ¦ Status: Not Started Ref: Keputusan teknis dari diskusi; role Admin belum ditetapkan proposal |

Role Model

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-USR-003 | Model hak akses harus mampu mengakomodasi asesor, pengelola pesantren, Tim K3/Satgas, pimpinan yayasan, pemerintah/Kemenag, dan peneliti/auditor. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Gambar konsep sistem, kolom Output & Pengguna |

Pesantren

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-ORG-001 | Sistem menyimpan master data pesantren sebagai objek yang dinilai. Basis: PROPOSAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Tujuan sistem adalah penilaian K3L di pesantren |
| FR-ORG-002 | Admin dapat menambah dan memperbarui profil pesantren tanpa mengubah hasil assessment historis. Basis: REKOMENDASI ¦ Priority: Should ¦ Status: Not Started Ref: Kebutuhan operasional |

Instrument

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-INS-001 | Sistem menyimpan dimensi, indikator, dan struktur instrumen penilaian. Basis: PROPOSAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Integrasi SAT 1.0 dan SAM i-SAFE menjadi pedoman pengukuran |
| FR-INS-002 | Struktur instrumen dibuat configurable dari data/database, bukan hard-coded. Basis: DISKUSI/REKOMENDASI ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Kesepakatan agar development dapat dimulai sebelum instrumen final |
| FR-INS-003 | Admin dapat mengelola instrumen selama statusnya Draft. Basis: DISKUSI/REKOMENDASI ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Kesepakatan dashboard admin configurable |
| FR-INS-004 | Instrumen Published dikunci dari perubahan langsung. Basis: DISKUSI/REKOMENDASI ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Menjaga integritas instrumen penelitian |
| FR-INS-005 | Perubahan terhadap instrumen Published dilakukan melalui versi baru. Basis: DISKUSI/REKOMENDASI ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Instrument versioning |
| FR-INS-006 | Assessment menyimpan referensi versi instrumen yang digunakan. Basis: REKOMENDASI ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Menjaga reproducibility hasil penelitian |
| FR-INS-007 | Sistem mendukung konfigurasi jenis jawaban dan opsi jawaban per indikator. Basis: REKOMENDASI ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Detail jawaban belum disediakan proposal |
| FR-INS-008 | Sistem mendukung konfigurasi bobot indikator/dimensi setelah parameter ilmiah ditetapkan. Basis: PROPOSAL/REKOMENDASI ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Tahap penyusunan ISHAS Index mencakup penentuan bobot indikator |
| FR-INS-009 | Sistem mendukung konfigurasi kategori/threshold risiko setelah ditetapkan peneliti. Basis: PROPOSAL/REKOMENDASI ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Tahap klasifikasi tingkat K3L |
| FR-INS-010 | Sistem mendukung recommendation rule yang dapat dikonfigurasi. Basis: PROPOSAL/REKOMENDASI ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Rekomendasi otomatis berdasarkan hasil indikator |

Data Input

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-INP-001 | Form digital terstandarisasi tersedia untuk input data penilaian. Basis: PROPOSAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Data dapat diinput oleh asesor atau pengelola pesantren melalui formulir digital terstandarisasi |
| FR-INP-002 | Sistem mampu mencatat data survei/kuesioner. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Gambar konsep: Sumber Data - Survei & Kuesioner |
| FR-INP-003 | Sistem mampu mencatat observasi lapangan. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Gambar konsep: Sumber Data - Observasi Lapangan |
| FR-INP-004 | Sistem mampu menyimpan dokumen/kebijakan sebagai data pendukung. Basis: VISUAL ¦ Priority: Should ¦ Status: Not Started Ref: Gambar konsep: Sumber Data - Dokumen & Kebijakan |
| FR-INP-005 | Sistem mampu mencatat data insiden. Basis: VISUAL ¦ Priority: Should ¦ Status: Not Started Ref: Gambar konsep: Sumber Data - Data Insiden |
| FR-INP-006 | Dukungan sensor/IoT diperlakukan sebagai fitur opsional, bukan syarat MVP. Basis: VISUAL ¦ Priority: Could ¦ Status: Not Started Ref: Gambar konsep menandai Sensor/IoT sebagai optional |
| FR-INP-007 | Input manual tersedia melalui Web/Mobile. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Gambar konsep: Input Manual (Web/Mobile) |
| FR-INP-008 | Sistem dapat dirancang untuk import Excel/CSV. Basis: VISUAL ¦ Priority: Should ¦ Status: Not Started Ref: Gambar konsep: Import Data (Excel/CSV) |
| FR-INP-009 | Sistem menyediakan jalur API/integrasi untuk kebutuhan pengembangan berikutnya. Basis: VISUAL ¦ Priority: Could ¦ Status: Not Started Ref: Gambar konsep: API / Integrasi Sistem |

Assessment

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-ASMT-001 | Pengguna berwenang dapat membuat assessment baru untuk pesantren dan periode tertentu. Basis: REKOMENDASI ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Diturunkan dari kebutuhan monitoring berkala |
| FR-ASMT-002 | Assessment Draft dapat disimpan sebelum selesai. Basis: REKOMENDASI ¦ Priority: Should ¦ Status: Not Started Ref: Usability form panjang |
| FR-ASMT-003 | Assessment yang sudah difinalisasi tidak boleh mengubah hasil historis tanpa mekanisme koreksi yang terlacak. Basis: DISKUSI/REKOMENDASI ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Integritas data penelitian |
| FR-ASMT-004 | Sistem mendukung unggahan bukti seperti dokumen/gambar jika instrumen final membutuhkannya. Basis: VISUAL/OPEN ¦ Priority: Should ¦ Status: Not Started Ref: Arsitektur menyebut file storage untuk dokumen & gambar; kewajiban per indikator belum ditentukan |

Scoring

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-SCR-001 | Mesin pengolahan melakukan validasi data sebelum scoring. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Gambar konsep: Mesin Pengolahan Data - Validasi Data |
| FR-SCR-002 | Sistem melakukan scoring indikator secara otomatis. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Mesin Pengolahan Data - Scoring Indikator |
| FR-SCR-003 | Sistem menerapkan pembobotan sesuai konfigurasi ilmiah. Basis: PROPOSAL/VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Penyusunan indeks dan mesin pengolahan data - Pembobotan |
| FR-SCR-004 | Sistem menghitung skor setiap dimensi/aspek. Basis: PROPOSAL/VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Dashboard menampilkan skor per dimensi/aspek |
| FR-SCR-005 | Sistem menghitung indeks K3L terintegrasi/komposit. Basis: PROPOSAL/VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Safety Assessment Index / ISHAS Index |
| FR-SCR-006 | Sistem mengklasifikasikan risiko/tingkat K3L berdasarkan kategori yang ditetapkan. Basis: PROPOSAL/VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Klasifikasi tingkat K3L / Klasifikasi Risiko |
| FR-SCR-007 | Rumus, skala, bobot, reverse scoring, perlakuan missing value, dan threshold tidak boleh di-hard-code sebelum disahkan tim penelitian. Basis: DISKUSI/OPEN ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Proposal belum menyediakan parameter final |
| FR-SCR-008 | Contoh nilai 78,5 dan skala 0-100 pada mockup hanya diperlakukan sebagai ilustrasi sampai dikonfirmasi. Basis: VISUAL/OPEN ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Gambar konsep dashboard menunjukkan 78,5; Kategori: BAIK; Skala 0-100 |

Dashboard

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-DSH-001 | Dashboard menampilkan indeks K3L terintegrasi. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Gambar konsep dashboard |
| FR-DSH-002 | Dashboard menampilkan skor per dimensi/aspek. Basis: PROPOSAL/VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Teks modul analitik dan mockup dashboard |
| FR-DSH-003 | Dashboard menampilkan tren hasil evaluasi dari waktu ke waktu. Basis: PROPOSAL/VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Teks modul analitik dan panel Tren Indeks |
| FR-DSH-004 | Dashboard menampilkan distribusi risiko. Basis: VISUAL ¦ Priority: Should ¦ Status: Not Started Ref: Panel Distribusi Risiko pada mockup |
| FR-DSH-005 | Dashboard menampilkan rekomendasi prioritas. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Panel Rekomendasi Prioritas |

Risk Mapping

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-RISK-001 | Sistem menyediakan visualisasi risk mapping. Basis: PROPOSAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Tujuan dan metode pengembangan ISHAS |
| FR-RISK-002 | Visual proposal mengarah pada pemetaan area/fasilitas dengan level risiko tinggi/sedang/rendah; mekanisme lokasi/floorplan/GIS harus dikonfirmasi. Basis: VISUAL/OPEN ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Panel Risk Map pada Gambar konsep |

Monitoring

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-MON-001 | Sistem menyimpan riwayat assessment untuk monitoring berkelanjutan. Basis: PROPOSAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Modul pelaporan dan monitoring |
| FR-MON-002 | Sistem menyediakan monitoring real-time sesuai kemampuan data yang tersedia. Basis: VISUAL/OPEN ¦ Priority: Should ¦ Status: Not Started Ref: Fitur Utama: Monitoring Real-time; definisi real-time belum dirinci |

Notification

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-NOT-001 | Sistem mendukung notifikasi/peringatan. Basis: VISUAL ¦ Priority: Should ¦ Status: Not Started Ref: Fitur Utama serta Output: Notifikasi Peringatan |

Recommendation

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-REC-001 | Sistem menghasilkan rekomendasi otomatis berdasarkan hasil penilaian indikator. Basis: PROPOSAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Modul rekomendasi perbaikan |
| FR-REC-002 | Sistem memprioritaskan rekomendasi sesuai tingkat risiko. Basis: PROPOSAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Prioritas tindakan perbaikan sesuai tingkat risiko |

Follow-up

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-FUP-001 | Sistem mendukung manajemen tindak lanjut atas rekomendasi. Basis: VISUAL ¦ Priority: Should ¦ Status: Not Started Ref: Fitur Utama: Manajemen Tindak Lanjut |

Reporting

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-RPT-001 | Sistem menghasilkan laporan evaluasi K3L. Basis: PROPOSAL/VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Modul pelaporan; Output: Laporan Evaluasi K3L |
| FR-RPT-002 | Sistem menyediakan unduh/ekspor laporan. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Fitur Utama: Laporan & Unduh |
| FR-RPT-003 | Sistem mendukung ekspor data ke PDF/Excel sesuai konsep visual. Basis: VISUAL ¦ Priority: Should ¦ Status: Not Started Ref: Output: Ekspor Data (PDF/Excel) |

Audit

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-AUD-001 | Sistem mencatat audit trail untuk perubahan penting. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Keamanan Sistem: Audit Trail |
| FR-AUD-002 | Perubahan instrumen, konfigurasi scoring, role, dan koreksi assessment menyimpan siapa/kapan/alasan/perubahan lama-baru. Basis: DISKUSI/REKOMENDASI ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Integritas penelitian dan admin configurability |

Security

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-SEC-001 | Data sensitif dilindungi dengan enkripsi yang sesuai. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Keamanan Sistem: Enkripsi Data |
| FR-SEC-002 | Sistem memiliki mekanisme backup dan recovery. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Keamanan Sistem: Backup & Recovery |

Architecture

| ID | Requirement & traceability |
| --- | --- |
| FR-ARC-001 | Arsitektur mengakomodasi client Web/Mobile, application server/backend, relational database, file storage, dan analytical engine. Basis: VISUAL ¦ Priority: Must ¦ Status: Not Started Ref: Bagian Arsitektur Sistem pada Gambar konsep |

Daftar lengkap requirement juga tersedia pada 03_ISHAS_Development_Checklist.xlsx.

# 7. Non-Functional Requirements Baseline

| ID | Non-functional requirement |
| --- | --- |
| NFR-001 | Setiap hasil assessment harus dapat ditelusuri ke versi instrumen dan konfigurasi scoring yang digunakan. Category: Traceability ¦ Basis: REKOMENDASI ¦ Priority: Must |
| NFR-002 | Perubahan pada konfigurasi ilmiah yang sudah published tidak boleh mengubah hasil historis secara diam-diam. Category: Integrity ¦ Basis: REKOMENDASI ¦ Priority: Must |
| NFR-003 | Prinsip least privilege diterapkan pada role dan permission. Category: Security ¦ Basis: REKOMENDASI ¦ Priority: Must |
| NFR-004 | Aktivitas sensitif harus tercatat dan dapat ditinjau. Category: Auditability ¦ Basis: VISUAL/REKOMENDASI ¦ Priority: Must |
| NFR-005 | Operasi scoring dan penyimpanan hasil harus deterministik untuk input dan versi konfigurasi yang sama. Category: Reliability ¦ Basis: REKOMENDASI ¦ Priority: Must |
| NFR-006 | Backup diuji dengan prosedur restore berkala. Category: Recoverability ¦ Basis: VISUAL/REKOMENDASI ¦ Priority: Should |
| NFR-007 | Form assessment harus usable di perangkat web/mobile dan mendukung penyimpanan draft. Category: Usability ¦ Basis: VISUAL/REKOMENDASI ¦ Priority: Should |
| NFR-008 | Dashboard dan hasil assessment harus responsif untuk penggunaan penelitian/pesantren; target numerik ditentukan setelah skala deployment diketahui. Category: Performance ¦ Basis: OPEN ¦ Priority: Should |
| NFR-009 | Konfigurasi indikator, bobot, kategori, dan rekomendasi dipisahkan dari source code. Category: Maintainability ¦ Basis: DISKUSI/REKOMENDASI ¦ Priority: Must |
| NFR-010 | Sistem sebaiknya dapat dideploy secara reproducible pada server penelitian; stack dan target hosting belum diputuskan. Category: Portability ¦ Basis: REKOMENDASI/OPEN ¦ Priority: Should |
| NFR-011 | Ekspor harus konsisten dengan data yang tampil dan menyertakan metadata versi instrumen. Category: Data Export ¦ Basis: REKOMENDASI ¦ Priority: Should |
| NFR-012 | Error penting, kegagalan import, dan kegagalan scoring perlu tercatat untuk troubleshooting. Category: Observability ¦ Basis: REKOMENDASI ¦ Priority: Should |

# 8. Rancangan data model awal [REKOMENDASI]

Catatan Ini adalah desain awal agar project bisa dimulai. Nama tabel/field dapat berubah setelah stack dan instrumen final dipilih.

## 8.1 Entitas utama

users roles permissions user_roles / role_permissions pesantren pesantren_memberships instruments instrument_versions -> dimensions -> indicators -> answer_options -> indicator_rules -> recommendation_rules risk_categories assessments -> assessment_answers -> evidence_files -> dimension_scores -> assessment_score -> generated_recommendations -> follow_up_actions incidents notifications imports reports audit_logs

## 8.2 Relasi penting

Satu instrument dapat memiliki banyak instrument_versions.

Satu versi memiliki banyak dimensi; dimensi memiliki banyak indikator.

Satu assessment harus terikat ke tepat satu versi instrumen.

Jawaban assessment harus menyimpan nilai mentah dan, bila perlu, nilai ter-normalisasi/score yang dihasilkan engine.

Hasil agregat sebaiknya menyimpan metadata konfigurasi atau snapshot yang cukup untuk audit/reproducibility.

Evidence file harus mengacu ke assessment/answer dan disimpan melalui file storage, sementara metadata berada di relational database.

## 8.3 Field yang sangat disarankan untuk versioning

instrument_versions:

id

instrument_id

version_code

status: draft/published/archived

effective_at

published_at

published_by

source_note

change_note

created_at / updated_at

assessments:

id

pesantren_id

instrument_version_id

assessor_user_id

period / assessment_date

status

started_at

submitted_at

finalized_at

overall_score (jika sudah dihitung)

risk_category_id

scoring_engine_version / config_hash

## 8.4 Config hash / reproducibility

Untuk hasil penelitian yang sensitif terhadap formula, pertimbangkan menyimpan config_hash atau snapshot konfigurasi scoring saat assessment difinalisasi. Dengan demikian perubahan konfigurasi di masa depan dapat dideteksi dan hasil lama dapat direproduksi.

# 9. Workflow utama

## 9.1 Instrument lifecycle [REKOMENDASI]

Create Draft -> configure dimensions/indicators/answers/weights/rules -> internal review -> Publish -> Locked for direct editing -> Archived when replaced

internal review di atas adalah rekomendasi teknis; proposal tidak menetapkan workflow approval software.

## 9.2 Assessment lifecycle [REKOMENDASI + OPEN]

Minimum yang aman:

Draft -> Submitted -> Finalized

Jika tim penelitian memerlukan verifikasi:

Draft -> Submitted -> Under Review -> Finalized ¦-> Returned for Correction

Workflow final harus dikonfirmasi karena proposal hanya menyebut input, evaluasi, UAT, dan validasi; tidak mendefinisikan approval per assessment.

## 9.3 Runtime scoring flow [PROPOSAL/VISUAL]

Input data -> Validate -> Score indicators -> Apply weights -> Aggregate dimension/aspect scores -> Calculate integrated ISHAS Index -> Classify risk/K3L -> Generate recommendations -> Persist result + version metadata -> Show dashboard/report

# 10. Scoring engine: kontrak teknis tanpa mengarang rumus

Scoring engine harus config-driven. Interface konseptual:

score(assessment, instrument_version) 1. validate required responses 2. normalize answers according to indicator rule 3. calculate indicator score 4. apply indicator/dimension weights 5. aggregate composite index 6. classify risk category 7. evaluate recommendation rules 8. return deterministic result + audit metadata

Sebelum tim ilmiah menyerahkan formula final, implementasikan hanya engine contract dan test dengan fixture/dummy configuration. Dummy configuration tidak boleh diberi label sebagai formula ISHAS final.

# 11. Risk mapping design

## 11.1 Yang diketahui

Risk mapping diwajibkan proposal.

Mockup menampilkan peta/denah area dan tiga level risiko.

Output visual menyebut Risk Mapping Interaktif.

## 11.2 Yang belum diketahui

apakah pesantren perlu upload denah;

apakah setiap indikator terikat ke lokasi/area/fasilitas;

apakah menggunakan koordinat internal, GIS latitude/longitude, atau polygon;

apakah satu assessment bisa memiliki beberapa lokasi risiko;

apakah warna/level risikonya fixed atau configurable.

## 11.3 Rekomendasi schema fleksibel

Tambahkan konsep locations/areas dan risk_observations secara opsional, sehingga risk map dapat dikembangkan tanpa mengubah model assessment inti.

# 12. Rancangan halaman/UI awal [REKOMENDASI]

## 12.1 Admin Sistem

Login

Dashboard Admin

User & Role Management

Pesantren Management

Instruments

- Instrument List

- Version List

- Version Editor

- Dimensions

- Indicators

- Answer Types/Options

- Scoring Configuration

- Risk Categories

- Recommendation Rules

- Publish / Archive

Assessments Overview

Reports

Audit Log

System Settings

## 12.2 Asesor / Pengelola Pesantren

Dashboard

New Assessment

Assessment Drafts

Assessment History

Assessment Result

Recommendations / Follow-up

Reports/Export sesuai hak akses

## 12.3 Dashboard result

Mengikuti elemen visual proposal:

Integrated K3L Index

Dimension/Aspect Scores

Risk Map

Index Trend

Risk Distribution

Priority Recommendations

Alerts/Warnings

Recent Assessments / Follow-up status

# 13. API/domain service draft [REKOMENDASI]

Tidak mengikat framework tertentu; endpoint dapat berupa REST, RPC, atau pola lain.

/auth/* /users/* /roles/* /pesantren/* /instruments/* /instruments/{id}/versions/* /instrument-versions/{id}/dimensions/* /indicators/* /risk-categories/* /recommendation-rules/* /assessments/* /assessments/{id}/answers/* /assessments/{id}/evidence/* /assessments/{id}/submit /assessments/{id}/finalize /assessments/{id}/score /assessments/{id}/result /assessments/{id}/recommendations /assessments/{id}/follow-ups /dashboard/* /reports/* /exports/* /notifications/* /audit-logs/* /imports/*

## 13.1 Service boundary yang disarankan

InstrumentService

AssessmentService

ScoringService

RiskService

RecommendationService

ReportingService

NotificationService

AuditService

Pisahkan ScoringService dari UI/controller agar rumus dapat diuji secara deterministik dan diaudit.

# 14. Security, integrity, dan audit

## 14.1 Minimum sesuai visual proposal [VISUAL]

Authentication & Authorization

Encryption

Audit Trail

Backup & Recovery

## 14.2 Rekomendasi implementasi

password tidak disimpan plaintext;

least privilege;

object-level authorization untuk data pesantren;

file upload validation;

audit event untuk publish instrument, perubahan scoring config, role changes, finalization/koreksi assessment;

backup database + file storage;

uji restore, bukan hanya membuat backup;

jangan mengekspos formula/config sensitif ke user yang tidak berwenang;

gunakan transaksi untuk finalization assessment dan penyimpanan hasil.

# 15. Testing strategy

## 15.1 Wajib dari proposal [PROPOSAL]

Functional Testing

User Acceptance Testing (UAT)

Validasi lapangan

Evaluasi sensitivitas indeks

## 15.2 Tambahan engineering yang disarankan [REKOMENDASI]

unit test untuk scoring rules;

integration test database dan permission;

regression test untuk versi instrumen;

test bahwa publish lock bekerja;

test bahwa assessment lama tidak berubah setelah versi baru terbit;

test export/report;

test audit trail;

backup/restore test;

security checks pada file upload dan access control.

## 15.3 Golden fixture scoring

Setelah formula ilmiah final tersedia, buat sekumpulan kasus contoh yang dihitung manual oleh tim penelitian dan simpan sebagai golden fixtures. CI harus gagal jika perubahan code menghasilkan nilai berbeda tanpa perubahan versi formula yang disengaja.

# 16. Data/keputusan yang masih dibutuhkan

| ID | Area | Pertanyaan / dampak |
| --- | --- | --- |
| Q-001 | Instrumen | Minta file SAT 1.0 lengkap: 4 dimensi, 43 indikator, pertanyaan, jawaban, dan aturan penilaian. Impact: Blocker scoring |
| Q-002 | Instrumen | Minta file/model SAM i-SAFE lengkap yang menjadi bahan integrasi. Impact: Blocker scoring |
| Q-003 | Terminologi | Nama final instrumen/sistem: SAT 2.0, Smart SAT, ISHAS, atau nomenklatur lain? Impact: High |
| Q-004 | Dimensi | Apa dimensi final setelah integrasi dan validasi? Apakah tetap 4 dimensi atau struktur lain? Impact: Blocker form/scoring |
| Q-005 | Jawaban | Jenis jawaban tiap indikator: Ya/Tidak, Likert, numerik, pilihan, bukti foto/dokumen, N/A? Impact: Blocker form |
| Q-006 | Scoring | Bobot indikator dan bobot dimensi final? Impact: Blocker scoring |
| Q-007 | Scoring | Formula normalisasi dan skor komposit/ISHAS Index final? Impact: Blocker scoring |
| Q-008 | Scoring | Bagaimana perlakuan indikator N/A, data kosong, reverse scoring, atau nilai tidak valid? Impact: Blocker scoring |
| Q-009 | Risk | Kategori risiko dan threshold final? Apakah skala 0-100 pada mockup benar atau hanya ilustrasi? Impact: Blocker classification |
| Q-010 | Recommendation | Daftar recommendation rule dan prioritas tindakan resmi dari tim K3? Impact: Blocker recommendation |
| Q-011 | Risk Mapping | Apakah risk mapping menggunakan denah/floorplan bangunan, lokasi area, GIS, atau heatmap indikator? Impact: High |
| Q-012 | Workflow | Apakah assessment langsung final setelah submit atau perlu verifikasi/approval peneliti/Tim K3? Impact: High |
| Q-013 | Roles | Hak akses final untuk semua pengguna pada mockup; apakah Admin Sistem disetujui sebagai role terpisah? Impact: High |
| Q-014 | Pesantren Data | Field profil pesantren apa saja yang wajib disimpan? Impact: Medium |
| Q-015 | Evidence | Apakah setiap indikator memerlukan evidence foto/dokumen atau hanya indikator tertentu? Impact: Medium |
| Q-016 | Import | Format Excel/CSV yang harus didukung dan siapa yang boleh melakukan import? Impact: Medium |
| Q-017 | Integration | API/integrasi sistem ditujukan ke sistem apa? Impact: Low / future |
| Q-018 | IoT | Sensor/IoT apa yang mungkin digunakan? Visual menandainya opsional. Impact: Low / future |
| Q-019 | Realtime | Apa definisi monitoring real-time pada konteks penelitian ini? Impact: Medium |
| Q-020 | Notifications | Trigger dan kanal notifikasi/peringatan apa yang diperlukan? Impact: Medium |
| Q-021 | Standards | Konfirmasi standar/regulasi pada Gambar konsep, termasuk Permenag No. 13/2014 dan SNI K3 yang dimaksud. Impact: Medium |
| Q-022 | TKT | Konfirmasi target 2026: identitas proposal menyebut target TKT 7, sedangkan roadmap/metode menempatkan TKT 6 untuk 2026 dan TKT 7 untuk 2027. Impact: High |

# 17. Inkonsistensi/ambiguity yang ditemukan pada proposal

| Topik | Temuan | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| Jumlah mahasiswa | Daftar tim pada halaman awal menampilkan Farrel Ghozy Affifudin dan Alvi Dhiyau Qabil sebagai mahasiswa, sedangkan identitas proposal menyebut Mahasiswa/i: 1 / Sarjana: 1. | Konfirmasi administrasi; tidak mengubah desain software secara langsung. |
| Target TKT | Identitas proposal menulis target TKT 7 (pengujian lingkungan nyata). Roadmap visual dan metode menyebut purwarupa tervalidasi TKT 6 untuk 2026 dan TKT 7 pada 2027. | Gunakan TKT 6 sebagai target teknis 2026 hanya setelah dikonfirmasi ketua penelitian. |
| Nama sistem | Dokumen menggunakan Smart Safety Assessment Tool, Smart SAT, ISHAS, dan pada ringkasan terdapat IHSAS. | Tentukan canonical product name untuk repository, database, domain, UI, dan publikasi. |
| Nama model tahap integrasi | Teks metode menyebut SAT 1.0 + SAM i-SAFE, sedangkan diagram visual tahap 1 menulis “Integrasi Model ISHAS 1.0 dan i-SAFE”. | Kemungkinan inkonsistensi label pada diagram; jangan mengubah sumber, tetapi konfirmasi istilah yang benar. |
| Dimensi/aspek | SAT 1.0 dijelaskan mempunyai 4 dimensi, sementara deskripsi modul input menyebut keselamatan lingkungan & bangunan, kesehatan lingkungan, perilaku keselamatan, budaya keselamatan, kesiapsiagaan darurat, dan indikator pendukung. Mockup skor per dimensi kembali menampilkan 4 dimensi SAT. | Jangan mengunci schema menjadi tepat 4 dimensi; buat struktur configurable. |
| Skala indeks | Mockup visual menampilkan nilai 78,5, kategori BAIK, skala 0-100. Teks proposal tidak menetapkan skala final. | Perlakukan sebagai mockup, bukan formula final. |
| Jurnal target | Ringkasan menyebut Malaysian Journal of Public Health Medicine, sedangkan tabel luaran menautkan situs MJMHS UPM. | Konfirmasi administrasi publikasi; tidak mempengaruhi implementasi inti. |
| Kata kunci | Petunjuk meminta 5 kata kunci tetapi isi yang terlihat hanya 3. | Masalah proposal, bukan software. |

Bagian ini tidak 'memperbaiki' proposal; hanya mencatat hal yang harus dikonfirmasi agar software tidak dibangun di atas asumsi salah.

# 18. Rencana development yang dapat dimulai sekarang

| Phase | Deliverable | Dependency / note |
| --- | --- | --- |
| P0 - Foundation / Scaffolding | Repo, env, database migration, autentikasi dasar, role/permission model, audit foundation, admin shell, convention project. | Timing: Sekarang Tidak memerlukan parameter ilmiah final. |
| P1 - Configurable Instrument Builder | Instrument/version/dimension/indicator/answer option/recommendation configuration; Draft-Published-Archived lifecycle. | Timing: Setelah P0 Dapat dibangun dengan dummy data; jangan publish model ilmiah palsu. |
| P2 - Assessment Workflow | Form generator, save draft, submit/finalize, evidence, history. | Timing: Setelah struktur instrumen stabil Butuh konfirmasi jenis jawaban dan workflow approval. |
| P3 - Scoring & Classification Engine | Validasi data, scoring, weighting, index, risk classification. | Timing: Setelah parameter penelitian tersedia Blocker: formula, bobot, threshold, missing-data rules. |
| P4 - Dashboard & Risk Mapping | Index, dimensi, tren, distribusi risiko, risk map, rekomendasi prioritas. | Timing: Setelah scoring minimal Risk mapping detail masih open. |
| P5 - Recommendation, Follow-up, Notification | Recommendation engine, action follow-up, warning/notification. | Timing: Setelah rules tersedia Butuh rule resmi dan trigger. |
| P6 - Reporting & Export | Laporan evaluasi, PDF/Excel export, metadata versi instrumen. | Timing: Setelah hasil stabil Sesuai output visual proposal. |
| P7 - Validation & Release | Functional testing, UAT, validasi lapangan, sensitivity evaluation support, hardening, backup/restore test. | Timing: Menjelang uji lapangan Sejalan dengan metode proposal. |

# 19. MVP / Definition of Done awal

MVP 2026 dinilai layak secara engineering apabila minimal:

pengguna dapat login sesuai role;

master pesantren dapat dikelola;

instrumen dapat dibuat/configure melalui Draft;

versi instrumen dapat Published dan terkunci;

form assessment dibangkitkan dari instrumen, bukan hard-coded;

assessment dapat disimpan dan difinalisasi;

scoring engine menggunakan konfigurasi ilmiah yang disahkan;

hasil menampilkan skor indeks/dimensi dan kategori risiko;

rekomendasi dibuat dari rule yang disahkan;

dashboard menampilkan minimal indeks, skor dimensi/aspek, trend/history, dan risk representation yang disetujui;

report/export tersedia sesuai scope;

aktivitas sensitif tercatat di audit trail;

data historis tidak berubah ketika instrumen versi baru diterbitkan;

functional testing dan UAT dapat dijalankan;

backup dan restore dasar teruji.

# 20. Keputusan yang harus dipertahankan selama development

Jangan hard-code instrumen ilmiah jika dapat menjadi data konfigurasi.

Jangan mengarang formula berdasarkan mockup.

Jangan menganggap contoh 78,5/0-100 sebagai standar final.

Jangan membuat Admin mampu mengubah published science data tanpa versioning/audit.

Jangan menghitung ulang assessment historis secara otomatis dengan versi instrumen baru.

Jangan memasukkan AI/LLM hanya karena nama sistem mengandung kata “Smart”. Current proposal dapat dipenuhi dengan scoring/rule/analytics engine.

Semua requirement baru harus diberi basis: Proposal, Visual, Diskusi, Rekomendasi, atau Open.

# 21. Urutan kerja paling praktis berikutnya

Buat repository dan baseline arsitektur.

Tentukan stack teknis bersama tim development.

Implementasikan auth + role/permission + audit foundation.

Buat schema pesantren, instrument, instrument_version, dimension, indicator.

Buat admin instrument builder dengan lifecycle Draft/Published/Archived.

Buat generic assessment form dari data instrumen.

Sambil development berjalan, minta SAT 1.0 dan SAM i-SAFE lengkap.

Setelah struktur jawaban final tersedia, sesuaikan form engine.

Setelah formula/bobot/threshold final tersedia, implement scoring engine final + golden fixtures.

Lanjutkan dashboard, risk mapping, rekomendasi, report, UAT.

# 22. Sumber dokumen

Basis utama blueprint ini adalah file pengguna “01. FORMAT PROPOSAL USULAN PENELITIAN 2026 - HIBAH INTERNAL GIRDC.pdf” (15 halaman). Analisis dilakukan terhadap teks proposal sekaligus render visual halaman, dengan perhatian khusus pada:

PDF page 1: daftar tim dan peran;

PDF page 2: identitas proposal, TKT/TII, mitra dan pendanaan;

PDF pages 3-6: ringkasan, latar belakang, state of the art;

PDF page 7: Roadmap dan Target TKT;

PDF page 8: Diagram Alir Penelitian;

PDF pages 9-10: metode detail dan Gambar Konsep Sistem Dashboard ISHAS;

PDF page 11: target luaran dan Jadwal Penelitian;

PDF pages 12-13: anggaran dan daftar pustaka;

PDF pages 14-15: lampiran kolaborasi.

Blueprint juga merekap percakapan proyek mengenai admin configurability, versioning, published lock, audit trail, dan keputusan bahwa scaffolding software dapat dimulai sebelum parameter ilmiah final tersedia.